自动化标注项目阶段性汇报

主要问题、解决方案与下一步计划

汇报日期：2026年7月1日

阶段判断：项目已经完成从数据输入、目标识别、自动生成标注、人工复核衔接到标注平台交付的基础闭环，当前工作重心已从“流程跑通”转向“标注质量稳定化”。近期重点问题是人体目标框存在头、脚、手等部位被截断的情况，已完成第一版质量修复并通过自动化验证。

# 一、项目当前状态

目标定位：构建自动化标注流程，降低人工初标成本，并为人体、跌倒、防护装备等场景提供可复核的标注结果。

流程状态：基础流程已经打通，能够完成识别、框生成、裁剪、元数据记录、标注平台对接等关键环节。

质量状态：识别结果已经进入专项优化阶段，当前优先解决人体目标框不完整的问题。

工程状态：项目已推送到远端新分支；本地新增的人体框质量优化已通过验证，建议作为下一次提交内容。

验证状态：当前自动化测试共 38 项通过，说明核心流程和新增质量策略未破坏既有行为。

# 二、主要问题汇总

| 序号 | 问题 | 影响 | 当前处理状态 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 人体目标框存在截断 | 人物头部、手臂、手部、脚部或鞋尖可能没有被完整包含，影响后续标注质量和人工复核效率。 | 已完成第一版修复，需用真实问题样本继续验证。 |
| 2 | 识别质量受场景波动影响 | 光照、遮挡、姿态、远距离小目标、多人重叠等情况会导致框偏小、漏检或误检。 | 已有基础缓解策略，仍需建立样本集持续评估。 |
| 3 | 缺少稳定的质量指标 | 目前只能通过局部样例判断效果，缺少人体完整率、人工修正率、误框率等量化指标。 | 待建设批量质量报告和黄金样本集。 |
| 4 | 配置与运行流程需要固化 | 不同数据集、不同任务类型的参数需要更清晰地分层管理，降低复现和交接成本。 | 已有配置入口，需进一步文档化和模板化。 |
| 5 | 实验产物与交付资产边界不够清晰 | 数据导出、审查结果、缓存和报告混在项目空间内，后续维护和版本管理成本会升高。 | 建议分离工程内容、实验产物和正式交付物。 |
| 6 | 敏感信息管理需要持续约束 | 标注平台地址、账号、令牌等信息若进入共享内容，会带来安全风险。 | 已改为环境化配置，后续需加入交付检查。 |

# 三、核心问题：人体框截断

本阶段最关键的问题是人体目标识别时边界框偏小，尤其在脚部、鞋尖、手部、头部等位置容易出现截断。该问题会直接影响标注平台中的最终框，也会影响后续裁剪图、复核判断和分类结果。

## 已采取的解决方案

增加人体框安全边距策略：对人体目标框进行自动扩展，左右、顶部和底部采用不同扩展比例，其中底部扩展更强，以优先覆盖脚部和鞋尖。

加入图像边界保护：扩展后的框会自动限制在原图范围内，避免产生越界坐标。

强化识别要求：在识别提示中明确要求尽量包含完整人体，尤其强调头部、手部、脚部和鞋子不能被截断，并采用“宁可略大、不可偏小”的策略。

保留可追溯信息：记录调整前后的边界框信息，便于后续复查问题来源和调参。

补充自动化验证：新增测试覆盖边界框扩展和裁剪前应用策略，确保修复在流程中实际生效。

## 预期效果

降低人体关键部位被截断的概率，尤其改善脚部和鞋尖缺失问题。

减少人工在标注平台中重新拉框的次数，提高复核效率。

为后续质量评估保留调整依据，使参数优化可以被量化和复盘。

# 四、其他已完成改进

| 改进方向 | 阶段成果 |
| --- | --- |
| 标注平台对接 | 已形成导入、导出、复核和清理的基础流程，能够支撑项目闭环。 |
| 安全配置 | 将敏感连接信息和账号信息改为外部配置，降低泄露风险。 |
| 依赖检查 | 增加运行前检查能力，帮助尽早发现缺少依赖或环境不完整的问题。 |
| 测试保障 | 当前核心流程和新增质量策略均已纳入自动化验证，38 项测试通过。 |
| 重复与异常数据处理 | 已开展重复样本扫描、审查和清理工作，为真实数据闭环打基础。 |

# 五、当前风险与注意事项

框扩展过大可能引入背景或邻近人物，需要通过真实样本调节扩展比例。

多人重叠、遮挡、画面边缘人体等场景仍然可能出现不稳定结果，需要纳入重点测试集。

如果缺少量化指标，后续优化容易依赖主观判断，难以判断是否真正提升。

标注平台中的人工修正结果应及时回流，用于评估自动化结果和迭代参数。

项目空间中的实验输出需要定期整理，否则会影响版本管理和交付清晰度。

# 六、下一步计划

| 阶段 | 任务 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 第一步 | 真实样本验证 | 选取包含截断、遮挡、多人、边缘人体、小目标等情况的样本，验证人体框完整性。 |
| 第二步 | 建立质量指标 | 统计人体完整率、框过大率、人工修正率、漏检率和误检率，形成可复盘报告。 |
| 第三步 | 参数调优 | 根据真实样本结果调整顶部、底部和左右扩展比例，找到完整性与误框之间的平衡。 |
| 第四步 | 批量回归测试 | 使用固定样本集做每轮对比，避免后续修改带来质量回退。 |
| 第五步 | 提交与同步 | 将本地质量修复整理为正式提交，并推送到远端分支，便于团队评审。 |
| 第六步 | 交付整理 | 分离工程内容、实验产物和汇报材料，完善运行说明与验收标准。 |

# 七、阶段结论

项目已经具备可运行的自动化标注主流程，并且完成了安全配置、标注平台对接和基础测试保障。当前最重要的质量问题是人体目标框截断，已完成第一版修复方案并通过自动化测试。后续应围绕真实样本验证、质量指标建设和参数调优推进，使系统从“可用”进一步走向“稳定可交付”。