自动化标注项目阶段汇报

目标：实现图片/视频场景下的自动化预标注、质检与 Label Studio 导出

生成日期：2026-07-29

汇报结论：当前分支已经形成可运行的自动预标注主链路，完成了人体框截断、重复框、空检测追踪、批量质量汇总等代码层修复；现阶段适合“自动预标注 + 人工复核”，下一阶段应把 SH16/Label Studio 人工标注整理为 golden set，建立 mAP/Recall/IoU 等正式评测。

1. 项目定位与当前状态

项目目标是将未标注图片、视频帧、生成图、检测/分割模型结果和 VLM 分类结果统一整理为 AutoLabelSample 数据结构，并支持导出到 Label Studio。

当前状态：自动预标注主链路已跑通，具备批处理、质量摘要、契约校验和 Label Studio 导出能力。

当前定位：适合作为自动化标注生产辅助工具，结果仍建议进入人工复核。

代码来源：GitHub 仓库 chzhou007/auto-label-project，当前交付内容已进入 main。

2. 完整流程

当前分支统一保留 run_pipeline.py 和 run_batch.ps1 作为入口，删除了重复的单功能 wrapper 脚本。

| 阶段 | 输入 | 核心实现 | 输出 |
| --- | --- | --- | --- |
| 预处理 | raw images / raw videos | scripts/run_preprocess.py：图片复制、视频抽帧、manifest 生成 | manifest.csv、image_sequence |
| 检测 | manifest 行与 image_uri | DetectorServiceClient：VLM detector / HTTP detector / local command detector | objects[] 初始检测框 |
| 后处理 | objects[] | filter + box_safety_margin + pipeline NMS + detection_summary | 去重、扩边、可追踪检测结果 |
| 裁剪 | objects[].box | cropper.attach_crops | 每个目标 crop 图片与 crop_box |
| 可选复核 | crop 图片 | VLMCropReviewer 判断是否包含完整可见人体 | quality_check |
| 分类 | crop 图片 | classification.py / dry-run classifier | PPE 与行为多标签 |
| 契约化 | sample + objects + classification | normalizer + validator + schema | AutoLabelSample JSON |
| 导出 | metadata/*.json | exporters/labelstudio.py | Label Studio import JSON/XML |
| 质量汇总 | metadata/*.json | scripts/summarize_detection_quality.py | detection_quality_summary.json |

3. 核心实现模块

| 模块 | 文件 | 职责 |
| --- | --- | --- |
| 统一入口 | scripts/run_pipeline.py | 按 generation / direct / export 分支运行 DAG。 |
| 批处理入口 | scripts/run_batch.ps1 | Windows 一键运行依赖检查、预处理、检测分类、验证、质量汇总、导出。 |
| 主流程 | autolabel/pipeline.py | direct pipeline、检测后处理、crop、复核、分类、metadata 写入。 |
| 检测适配器 | autolabel/adapters/detector_service.py | 统一接入 VLM、HTTP、本地命令 detector。 |
| VLM 检测 | autolabel/adapters/vlm_labelstudio_detector.py | 解析 Label Studio rectangle JSON，支持 tile 检测、坐标转换、NMS。 |
| 裁剪 | autolabel/cropper.py | 根据检测框生成 crop 图，并记录 crop_box。 |
| 导出 | autolabel/exporters/labelstudio.py | 将 AutoLabelSample 转为 Label Studio prediction。 |
| 质量汇总 | scripts/summarize_detection_quality.py | 统计空检测、重复框、对象数、缺失摘要等质量信号。 |
| 契约 | schemas/autolabel_sample.schema.json | 定义 AutoLabelSample 结构，配合 validator 保证结构稳定。 |

4. 本分支修复内容

| 问题 | 修复方案 | 效果 |
| --- | --- | --- |
| 人体框截断 | 新增 box_safety_margin，对 person 框做上、下、左右扩边，底部扩边更强。 | 降低头、脚、手被框边截断的概率。 |
| 重复框 | 新增 pipeline 层统一 NMS，HTTP/local detector 输出也会去重。 | 减少重复框进入 crop 和 Label Studio。 |
| 空检测不可追踪 | 新增 empty_detection_policy: mark，空结果写入 empty_detector_result。 | 不再把空检测悄悄当作正常无目标样本。 |
| 质量不可见 | 新增 detection_summary 与 summarize_detection_quality.py。 | 批次级可看到 raw/filter/NMS/final 数量和 issue flags。 |
| 契约不同步 | sample_factory、normalizer、validator、schema 同步支持 detection_summary。 | metadata 字段稳定，可被下游消费。 |
| 入口脚本冗余 | 删除 run_direct_pipeline.py、run_i2i_generation.py，统一 run_pipeline.py。 | 降低维护成本，减少入口行为不一致。 |
| 凭据安全 | Label Studio 账号密码改为环境变量读取。 | 避免硬编码敏感信息。 |

5. 当前配置要点

direct_annotation.box_safety_margin 默认启用，object_types 为 person。

direct_annotation.nms 默认启用，person IoU 阈值为 0.55。

empty_detection_policy 默认 mark：不中断批量，但写入质量标记。

crop_review 默认启用但不强制删除不完整人体，优先保留给人工复核。

默认检测器仍是 VLM Label Studio detector，不是专用 YOLO/GroundingDINO detector。

6. 测试与验证

| 验证项 | 结果 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 单元/契约测试 | 43 passed | 覆盖 schema、坐标转换、tile、NMS、box_safety_margin、direct pipeline、质量汇总等。 |
| Schema 解析 | 通过 | autolabel_sample.schema.json 可正常加载。 |
| 历史 metadata 兼容 | 通过 | 质量汇总脚本能识别旧样本缺少 detection_summary 的情况。 |
| 远端分支 | 已推送 | https://github.com/chzhou007/auto-label-project/tree/main |

7. 使用方法、性能对齐与当前性能

本章面向接手人员，说明三类 benchmark 脚本如何串联使用、正式性能对齐时必须固定哪些条件，以及当前结果能够支持到什么结论。当前交付定位仍是高精度自动预标注与人工复核辅助，不应把少量样本结果直接解释为生产级无人值守性能。

7.1 快速上手

| 步骤 | 动作 | 关键说明 | 主要输出 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 准备环境 | 安装 requirements.txt；启动本地 Ollama；准备 Label Studio 导出或服务账号。 | Python 环境、模型服务可用 |
| 2 | 构建评测集 | 运行 build_person_detection_benchmark.py，将人工 annotation 与 prediction/pseudo-GT 分开。 | benchmark JSON、CSV、summary |
| 3 | 建立基线 | 运行 evaluate_person_detection_benchmark.py，计算已有 prediction 相对人工 annotation 的检测指标。 | evaluation JSON |
| 4 | 运行新模型 | 运行 run_ollama_person_benchmark.py；先用 20 张无 tile 冒烟，再扩大样本或开启 tile。 | 预测、原始响应、运行摘要 |
| 5 | 复核结论 | 检查失败数、样本构成、IoU 0.50/0.75 指标及漏检图，确认结果可比后再汇报。 | 可复盘的阶段结论 |

安装依赖并确认本地模型服务：

python -m pip install -r requirements.txt
ollama pull qwen2.5vl:7b
ollama serve

从 Label Studio 构建人体检测 benchmark：

python scripts/build_person_detection_benchmark.py --base-url http://<label-studio-host>:8080 --output-dir data/benchmarks/person_labelstudio

账号和密码通过 LABEL_STUDIO_USERNAME、LABEL_STUDIO_PASSWORD 环境变量提供，不要写入代码或提交到 Git。

评估已有预测基线：

python scripts/evaluate_person_detection_benchmark.py --benchmark data/benchmarks/person_labelstudio/person_detection_benchmark.json --output data/benchmarks/person_labelstudio/evaluation.json

运行本地 Ollama 模型的小规模对齐测试：

python scripts/run_ollama_person_benchmark.py --benchmark data/benchmarks/person_labelstudio/person_detection_benchmark.json --output-dir data/benchmarks/person_labelstudio/ollama_eval_qwen25vl7b --model qwen2.5vl:7b --limit 20 --no-tiles

首轮建议固定 compact 模式、request_image_max_side=1280、关闭 tile，并保留默认 resume/checkpoint。首轮稳定后再扩大到 100/500 张，或单独比较 full-frame 与 full-frame + tiles。

7.2 性能对齐方法

| 对齐维度 | 固定规则 | 目的 |
| --- | --- | --- |
| 数据 | 固定 benchmark 文件、抽样 seed、项目分布和人工标注版本；正式统计排除 pseudo-GT。 | 避免样本变化造成虚假提升 |
| 模型 | 记录模型名、模型版本、Ollama/API 地址和运行时间。 | 保证结果可追溯 |
| 输入 | 固定 request_image_max_side=1280、图片缓存和主/备用图片地址。 | 避免坐标尺度和下载失败干扰 |
| 提示与解析 | 固定 compact bbox schema、解析器版本及失败重试策略。 | 避免格式失败被误判为漏检 |
| 检测策略 | 分别报告无 tile 与启用 tile 的结果；固定 overlap、tile 尺寸及 NMS 阈值。 | 区分模型能力与多尺度策略收益 |
| 指标 | 同时报告样本数、GT/Pred、失败数、P/R/F1@0.50、P/R/F1@0.75、Mean Matched IoU。 | 兼顾召回和框定位质量 |
| 人工复核 | 按小目标、遮挡、跌倒姿态、边缘截断、多人和低对比度分类复核 FN/FP。 | 解释指标变化并形成改进闭环 |

正式对比时，先检查 failure_count。图片下载超时、Ollama 502、JSON 无法解析等运行失败必须单独报告，不能计入模型质量分数，也不能把失败样本当作“图中无人”。

evaluate_person_detection_benchmark.py 当前提供固定 IoU 阈值下的 Precision、Recall、F1 和 Mean Matched IoU；它不是完整 COCO mAP 实现。对外汇报时应使用准确指标名称。

7.3 当前性能

以下数据来自 2026-07-06 至 2026-07-18 的历史 benchmark 记录。结果文件未纳入本次五文件交付，接手后应按上节命令重新构建数据并复现。

| 方案 | 评测规模 | IoU | P / R / F1 | 匹配 IoU | 结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 已有服务器 prediction 基线 | 1914 张人工标注样本；2795 GT；2166 Pred | 0.50 / 0.75 | 0.999 / 0.774 / 0.872 | 约 1.000 | 高精度、召回不足；疑似 annotation 与 prediction 同源，只作回归参考 |
| qwen2.5vl:7b，compact，1280，无 tile | 20 张；24 GT；21 Pred；0 失败 | 0.50 | 1.000 / 0.875 / 0.933 | 0.818 | 当前最有希望的高精度预标注设置，但样本量过小 |
| qwen2.5vl:7b，compact，1280，无 tile | 20 张；24 GT；21 Pred；0 失败 | 0.75 | 0.762 / 0.667 / 0.711 | 0.850 | 严格定位阈值下明显下降，仍需优化框位置与完整性 |

分场景观察（20 张 7B 样本，IoU 0.50）：

人员睡岗：12 GT、12 TP、0 FP、0 FN，Precision/Recall/F1 均为 1.000。

人员跌倒：12 GT、9 TP、0 FP、3 FN，Precision 1.000、Recall 0.750、F1 0.857。

当前结论：模型具有较好的高精度预标注潜力，但跌倒、多人、遮挡和小目标场景仍有漏检风险；在完成更大、独立、人工审计的 balanced golden set 评估前，不应宣称达到生产级自动标注性能。

7.4 建议的验收顺序

先在固定 20 张缓存样本上确认环境、图片访问、模型服务和解析器均无失败。

再使用 100 张和 500 张人工标注样本比较 7B、3B，以及无 tile/有 tile 两组设置。

人工复核全部 FP/FN，并按场景归因；同时统计人体框完整率和人工修正率。

固化 balanced golden set 和模型运行配置，再确定正式上线门槛；门槛未确认前保持人工复核。

8. 已有数据与评测可行性

结论：当前仓库有可用于冒烟测试、回归测试和评测集建设的素材，但还没有整理完成的标准 golden benchmark。正式评测需要区分人工标注 ground truth 与模型 prediction。

8.1 历史运行数据

| 运行批次 | 图片数 | Metadata | 对象数 | 带新检测摘要 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| gds_leak_20260516 | 145 | 0 | 0 | 0 |
| gds_leak_20260517 | 5139 | 0 | 0 | 0 |
| gds_leak_20260521 | 20 | 20 | 0 | 0 |
| gds_leak_newLeak_fix_test | 290 | 145 | 145 | 0 |
| smoke_llava_phi3 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| smoke_qwen25vl3b | 1 | 0 | 0 | 0 |

汇总：当前 data/runs 下共统计到 166 份 metadata、145 个对象。多数历史 metadata 是旧版本产物，适合回归与冒烟，不建议直接作为 mAP 标准评测。

8.2 SH16 / Label Studio 数据

| 数据文件 | 项目数 | 任务/预测 | 框数量 | 用途判断 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| labelstudio_sh16_20260605_import_summary.json | 18 | source_tasks=3782；task_number=6995 | 9219 | 最适合整理成正式评测素材池。 |
| labelstudio_sh16_prediction_summary.json | 18 | created_predictions=3225 | 4294 | 可用于分析模型预测覆盖，但需与人工标注分离。 |

8.3 跌倒复核数据

| 文件 | 关键统计 | 用途判断 |
| --- | --- | --- |
| fall05_label_review_verify_final.json | project_task_total=1294；reviewed_total=411；falling=10 | 适合评估跌倒/行为复核流程，不适合作为通用人体检测 benchmark。 |
| fall05_review_postdelete_verify.json | project_task_count_after=893；remaining_true_fall=10 | 可作为跌倒任务清理后的质量记录。 |

9. 评测集建设建议

从 SH16 / Label Studio 项目中抽取人工确认过的 annotation 作为 ground truth，单独保存为 golden set。

将当前 pipeline prediction 与 golden set 对齐，计算 IoU、Precision、Recall、mAP、漏检率、重复框率。

新增人体完整率指标：头、脚、手是否被框截断，可结合人工抽检和 crop_review 结果。

按任务类型分层评估：普通人体、极端场景人体、跌倒、手机、吸烟、睡岗等。

为每批输出保存 detection_quality_summary.json，作为上线前质量门禁。

10. 风险与下一步计划

| 风险 | 影响 | 下一步 |
| --- | --- | --- |
| 默认 detector 仍是 VLM | 定位稳定性不如专用目标检测模型。 | 接入 YOLO/GroundingDINO 或内部 detector backend。 |
| 置信度未校准 | min_box_confidence 对 VLM 固定分数作用有限。 | 引入真实 detector score 或人工校准规则。 |
| 评测集未标准化 | 无法严谨证明高质量检测。 | 整理 SH16 golden set 并实现评测脚本。 |
| 历史数据版本不一致 | 旧 metadata 缺少 detection_summary。 | 新批次统一重跑或做迁移标记。 |
| 人体扩边可能引入背景 | 框更完整但可能偏大。 | 基于真实样本调参，并增加 box tightness 指标。 |

11. 汇报结论

当前 main 分支已经具备自动化标注的工程闭环：批处理入口、检测适配器、人体框修正、统一去重、裁剪复核、分类、契约校验、Label Studio 导出和质量汇总。

本阶段最重要的进展是从“能跑通”推进到“结果可追踪、可复核、可评估”。下一阶段应围绕 SH16/Label Studio 数据建立标准评测集，并接入更稳定的专用目标检测模型，从而把系统从自动预标注升级为高质量自动检测。

附录：依据与来源标签

代码证据：autolabel/pipeline.py、autolabel/adapters/*、autolabel/exporters/labelstudio.py、schemas/autolabel_sample.schema.json。

运行证据：核心契约与流水线测试历史记录为 43 passed；性能数据来自 person_labelstudio_172_25_9_142_20260706 benchmark 及 2026-07-18 模块消融记录。

数据证据：data/runs/*、labelstudio_sh16_20260605_import_summary.json、labelstudio_sh16_prediction_summary.json、fall05_label_review_verify_final.json。

判断说明：关于“尚非正式 golden benchmark”的结论，基于当前仓库内未发现已分离的人工 ground truth 与 prediction 对齐评测结果。